## Форма 3.7. Информация об инвестиционных программах

и отчетах об их реализации

| Наименование инвестиционной программы | Развитие систем водоснабжения и водоотведения ООО «Тепловик-1» г.Зеленоградска Калининградской области на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 2.04.2013г. |
| Цели инвестиционной программы | Строительство новых сетей водоотведения |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу | Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Глава администрации МО «Зеленоградское городское поселение» |
| Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2013-2015 |

### Потребности в финансовых средствах, необходимых

для реализации инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах на 2013 год, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Строительство сетей водоотведения | 10390,00 | Плата за подключение |

### Показатели эффективности реализации

инвестиционной программы

| Наименование мероприятия | Наименование показателей | Плановые значения целевых показателей инвестиционной программы | Фактические значения целевых показателей инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство сетей водоотведения | Подключение потребителей | 5000тыс.руб | 5220,96тыс.рублей |

### Информация об использовании инвестиционных средств

за отчетный год

| Квартал | Наименование мероприятия | Сведения об использовании инвестиционных средств за отчетный год, тыс. руб. | Источник финансирования инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал 2013 | Строительство сетей | 102,05 | Плата за подключение |
| 2квартал 2013 | Строительство сетей | 1244,3 | Плата за подключение |
| 3 квартал 2013 | Строительство сетей | 2471,21 | Плата за подключение |
| 4 квартал 2013 | Строительство сетей | 1403,40 | Плата за подключение |

### Внесение изменений в инвестиционную программу

| Дата внесения изменений | Внесенные изменения |
| --- | --- |
| нет | нет |